# 📄 CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES

## Création d’un site e-commerce – Vente de vêtements (MVP)

## 1️ Parties au contrat

Client :
Nom de l’entreprise : [À compléter]
Forme juridique : [À compléter]
Adresse : [À compléter]
Représenté par : [Nom du représentant légal]

Prestataire :
Nom : [À compléter]
Adresse : [À compléter]
Profession : Développeur web / Consultant e-commerce

Ci-après désignés collectivement “les Parties”.

## 2️ Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet la conception, le développement et la mise en ligne d’un site e-commerce de vente de vêtements (MVP), conformément aux documents validés par le client :

- Note de cadrage

- Cahier des charges fonctionnel

- Spécifications techniques

- Wireframes / maquettes

Le prestataire s’engage à fournir les services définis dans le devis et le planning détaillé.

## 3️  Obligations du prestataire

Le prestataire s’engage à :

- Réaliser le développement du site conformément aux spécifications validées.

- Mettre en œuvre les bonnes pratiques de sécurité et de performance.

- Fournir un support minimal lors de la mise en ligne du site.

- Respecter les délais indiqués dans la roadmap et le planning.

- Maintenir la confidentialité des informations et données du client.

## 4️ Obligations du client

Le client s’engage à :

- Fournir toutes les informations, contenus et accès nécessaires à la réalisation du projet.

- Valider les livrables dans les délais convenus.

- Régler le montant du devis selon les modalités prévues.

- Respecter les droits de propriété intellectuelle du prestataire sur le code et la méthodologie tant que le paiement n’est pas intégralement réalisé.

## 5️  Durée du contrat

- Le contrat entre en vigueur à la signature par les deux parties.

- Durée initiale : 6 semaines (phase MVP)

- Possibilité de prolongation pour évolutions post-MVP via avenant.

## 6️  Modalités financières

- Montant total du projet : [À compléter selon devis]

- Paiement en trois échéances recommandées :

  - 30 % à la signature du contrat

  - 40 % à livraison du MVP

  - 30 % après mise en ligne

- Tout retard de paiement pourra entraîner suspension du service jusqu’au règlement.

## 7️  Propriété intellectuelle

- Code source : appartient au prestataire jusqu’au paiement complet.

- Droits d’utilisation : transférés au client après paiement intégral pour l’usage prévu dans le cadre du projet.

- Contenus (textes, images, photos) : fournis par le client, qui en garantit la légalité.

## 8️  Confidentialité

Les parties s’engagent à ne pas divulguer les informations confidentielles échangées dans le cadre de ce contrat, pendant et après la réalisation du projet.

## 9️  Responsabilité

- Le prestataire ne peut être tenu responsable :

  - des interruptions du site dues à l’hébergeur,

  - des dommages indirects,

  - de l’usage frauduleux du site par des tiers.

- Le client garantit la légalité et l’exactitude des contenus fournis.

## 🔟 Résiliation

Le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties en cas de manquement grave aux obligations, après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours.

## 11️  Litiges

- Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution du contrat sera réglé à l’amiable, ou à défaut par les tribunaux compétents [ville/pays à compléter].

## 12️ Dispositions finales

- Le présent contrat annule et remplace tout accord verbal antérieur.

- Tout avenant doit être signé par les deux parties.

- Les annexes (devis, planning, cahier des charges, wireframes) font partie intégrante du contrat.

Fait en deux exemplaires originaux, à [ville], le [date]

Signatures :

Le Client : ___________________________

Le Prestataire : ___________________________

📌 Ce contrat clôt le dossier complet pour un projet e-commerce professionnel et peut être présenté au client pour signature.