# 📄 ROADMAP DU PROJET

## Site e-commerce – Vente de vêtements

## 1️ Objectif de la roadmap

Cette roadmap a pour objectif de :

- présenter les grandes étapes du projet,

- structurer le développement dans le temps,

- montrer une vision claire et maîtrisée de l’évolution du site,

- rassurer le client sur la capacité à livrer progressivement.

## 2️  Vision globale du projet

Le projet est découpé en 3 grandes phases :

- Phase 1 : MVP – Mise en ligne du site

- Phase 2 : Optimisation & croissance

- Phase 3 : Évolutions avancées

Chaque phase apporte de la valeur métier mesurable.

## 🔵 PHASE 0 – Cadrage & préparation (Semaine 1)

🎯 Objectif : sécuriser le projet avant le développement.

Actions :

- validation de la note de cadrage

- validation du cahier des charges fonctionnel (MVP)

- validation des spécifications techniques

- validation de l’architecture des données

- validation du parcours utilisateur

- validation des wireframes

📌 Livrable :
✔ Documents validés + vision claire du MVP

## 🟢 PHASE 1 – MVP (Mise en ligne) (Semaines 2 à 6)

🎯 Objectif : lancer un site e-commerce fonctionnel et vendable.

### Semaine 2–3 : Développement socle

- mise en place de l’architecture technique

- intégration du front-end

- création de la base de données

- mise en place du back-office

### Semaine 4 : Fonctionnalités e-commerce

- catalogue produits

- fiches produits

- gestion des variantes

- panier

### Semaine 5 : Commande & paiement

- tunnel de commande

- intégration du paiement sécurisé

- gestion des commandes

- pages légales

### Semaine 6 : Tests & mise en ligne

- tests fonctionnels

- tests mobile / desktop

- corrections

- mise en production

📌 Livrable :
✔ Site e-commerce MVP en ligne et opérationnel

## 🟠 PHASE 2 – Optimisation & croissance (Mois 2–3)

🎯 Objectif : améliorer l’expérience utilisateur et les performances.

Fonctionnalités :

- création de comptes clients

- historique des commandes

- amélioration UX/UI

- optimisation des performances

- amélioration SEO

- statistiques de base (ventes, produits)

📌 Livrable :
✔ Site optimisé, plus engageant et plus performant

## 🟡 PHASE 3 – Évolutions avancées (Mois 4+)

🎯 Objectif : professionnaliser et faire évoluer la plateforme.

Fonctionnalités possibles :

- système de promotions et codes promo

- avis clients

- recommandations produits

- automatisation marketing

- gestion avancée des stocks

- multi-langue / multi-devise

- intégration logistique

📌 Livrable :
✔ Plateforme e-commerce complète et scalable

## 3️  Indicateurs de réussite (KPI)

- site fonctionnel et stable

- commandes traitées sans erreur

- temps de chargement satisfaisant

- augmentation progressive des ventes

- satisfaction des utilisateurs

## 4️  Gouvernance & validation

- validation à la fin de chaque phase

- points réguliers avec le client

- ajustements possibles selon les retours terrain

## 5️ Flexibilité de la roadmap

Cette roadmap est :

- adaptable selon le budget

- ajustable selon les priorités business

- évolutive selon les retours clients

📌 Cette roadmap démontre une approche professionnelle, structurée et orientée résultats pour un projet e-commerce.