# 📄 DEVIS & PLANNING DÉTAILLÉ

## Création d’un site e-commerce – Vente de vêtements (MVP)

## 1️ Informations générales

Client :
Entreprise e-commerce – Vente de vêtements
(Nom à compléter)

Prestataire :
Développeur web / Consultant e-commerce
(Nom à compléter)

Objet :
Conception, développement et mise en ligne d’un site e-commerce (MVP)

Durée estimée du projet :
6 semaines

## 2️  Périmètre de la prestation

La prestation comprend :

- conception fonctionnelle et technique,

- développement du site e-commerce MVP,

- mise en ligne et accompagnement initial.

## 3️ Détail du devis (par lots)

### 🔵 LOT 1 – Cadrage & conception

📆 Durée : 1 semaine

Prestations :

- analyse des besoins

- validation des documents projet

- structuration fonctionnelle et technique

- préparation au développement

💰 Coût estimé : 300 €

### 🟢 LOT 2 – Développement Front-end

📆 Durée : 2 semaines

Prestations :

- intégration des pages :

  - accueil

  - catalogue

  - fiche produit

  - panier

  - commande

- responsive design (mobile / desktop)

- intégration UX selon wireframes

💰 Coût estimé : 600 €

### 🟠 LOT 3 – Développement Back-end & Base de données

📆 Durée : 1,5 semaine

Prestations :

- mise en place de la base de données

- gestion des produits & variantes

- gestion des commandes

- logique panier & stock

- back-office administrateur

💰 Coût estimé : 700 €

### 🟡 LOT 4 – Paiement & sécurité

📆 Durée : 0,5 semaine

Prestations :

- intégration du paiement sécurisé

- sécurisation des données

- tests de transactions

💰 Coût estimé : 300 €

### 🟣 LOT 5 – Tests, corrections & mise en ligne

📆 Durée : 1 semaine

Prestations :

- tests fonctionnels

- tests multi-supports

- corrections

- mise en production

- accompagnement post-lancement

💰 Coût estimé : 200 €

## 4️ Récapitulatif financier

| Lot | Intitulé | Montant |
| --- | --- | --- |
| Lot 1 | Cadrage & conception | 300 € |
| Lot 2 | Front-end | 600 € |
| Lot 3 | Back-end & BDD | 700 € |
| Lot 4 | Paiement & sécurité | 300 € |
| Lot 5 | Tests & mise en ligne | 200 € |

### 💰 Total projet MVP : 2 100 €

(Tarifs indicatifs – ajustables selon besoins spécifiques)

## 5️ Planning détaillé

### 📅 Semaine 1

- cadrage projet

- validation des documents

- préparation technique

### 📅 Semaine 2–3

- développement front-end

- intégration des pages principales

### 📅 Semaine 4

- développement back-end

- base de données

- back-office

### 📅 Semaine 5

- panier

- commande

- paiement sécurisé

### 📅 Semaine 6

- tests

- corrections

- mise en ligne

- accompagnement client

## 6️  Modalités de paiement (recommandées)

- 30 % à la signature du devis

- 40 % à la livraison du MVP

- 30 % après mise en ligne

## 7️  Exclusions

Non inclus dans ce devis :

- hébergement et nom de domaine

- création de contenu (textes, photos)

- marketing digital

- fonctionnalités avancées post-MVP

## 8️ Validité du devis

- devis valable 30 jours

- démarrage après validation écrite et acompte

📌 Ce devis et ce planning garantissent une prestation claire, structurée et professionnelle.